测评方案（脱敏版）

——供“方案结构拆解”实践任务使用

一、方案封面

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方案名称 | XX市人力资源和社会保障局“人社公共服务平台”网络安全等级保护测评方案 |
| 测评等级 | 第三级（S3A3） |
| 测评机构 | XX信息安全测评有限公司 |
| 编制日期 | 2026年8月 |
| 版本号 | V1.0 |
| 文件编号 | XXCP-2026-XXX |

编制人： 张三（项目经理/高级测评师）
审核人： 李四（技术总监）
批准人： 王五（总经理）

二、目录

- 项目概述

- 测评依据

- 测评范围

- 测评对象

- 测评指标

- 测评方法

- 测评日程安排

- 人员分工与职责

- 项目风险控制措施

- 附件

三、项目概述

3.1 项目背景

为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》第二十一条关于“国家实行网络安全等级保护制度”的要求，以及《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的相关规定，XX市人力资源和社会保障局委托XX信息安全测评有限公司，对其“人社公共服务平台”开展网络安全等级保护测评工作。

3.2 被测系统简介

XX市人力资源和社会保障局“人社公共服务平台”于2020年建成并投入运行，为全市约500万参保人员提供社会保险查询、就业服务、人事人才、劳动关系等线上公共服务。系统部署于XX市政务云平台，采用互联网+政务服务的架构模式，面向公众提供Web端和移动端服务。

系统主要功能包括：

- 社会保险信息查询（养老、医疗、失业、工伤、生育）

- 社保缴费记录打印

- 就业服务（招聘信息发布、求职登记）

- 人事人才服务（职称评审、人才引进）

- 劳动关系服务（劳动监察、仲裁申请）

3.3 测评目的

- 全面掌握“人社公共服务平台”的安全状况

- 发现系统与等级保护第三级标准之间的差距

- 识别系统存在的安全隐患和脆弱性

- 为系统安全整改提供科学依据

- 满足《网络安全法》及行业监管合规要求

3.4 安全保护等级

根据GB/T 22240《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》及专家评审意见，“人社公共服务平台”安全保护等级确定为第三级（S3A3） 。

四、测评依据

4.1 法律法规

| 序号 | 名称 | 文号/标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 主席令第五十三号 |
| 2 | 《中华人民共和国数据安全法》 | 主席令第八十四号 |
| 3 | 《中华人民共和国个人信息保护法》 | 主席令第九十一号 |
| 4 | 《信息安全等级保护管理办法》 | 公通字〔2007〕43号 |

4.2 标准规范

| 序号 | 名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 | GB/T 22239-2019 |
| 2 | 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 | GB/T 28448-2019 |
| 3 | 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南 | GB/T 28449-2018 |
| 4 | 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南 | GB/T 22240-2020 |
| 5 | 信息安全技术 云计算服务安全能力要求 | GB/T 31168-2014 |

五、测评范围

本次测评范围覆盖XX市“人社公共服务平台”全系统，具体包括：

| 序号 | 覆盖范围 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理位置 | XX市政务云数据中心（机房位于中国境内） |
| 2 | 网络区域 | 互联网接入区、DMZ区、核心业务区、安全管理区、数据存储区 |
| 3 | 系统边界 | 从互联网入口到数据库存储的全链路，涵盖Web服务器、应用服务器、数据库服务器、安全设备 |

说明： 本系统部署于政务云平台，物理环境安全由云服务商（XX云）负责，本次测评将通过核查云服务商提供的物理安全证明材料进行间接评估。

六、测评对象

6.1 测评对象清单

| 序号 | 类别 | 设备/系统名称 | 型号/版本 | 数量 | 是否纳入测评 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 核心交换机 | 华为 S12708 | 2台 | ✅ | 堆叠部署，均纳入 |
| 2 | 网络设备 | 汇聚交换机 | 华为 S5720 | 4台 | ✅（抽检2台） | 同型号，代表性抽样 |
| 3 | 安全设备 | 下一代防火墙 | 深信服 AF-2000 | 2台 | ✅ | 主备模式，均纳入 |
| 4 | 安全设备 | Web应用防火墙（WAF） | 安恒 WAF-500 | 1台 | ✅ | 关键安全设备 |
| 5 | 安全设备 | 堡垒机 | 齐治 堡垒机 | 1台 | ✅ | 运维管理核心 |
| 6 | 安全设备 | 日志审计系统 | 天融信 TopAudit | 1套 | ✅ | 审计合规必需 |
| 7 | 主机设备 | Web服务器（Linux） | CentOS 7.9 | 3台 | ✅（抽检2台） | 代表性抽样 |
| 8 | 主机设备 | 应用服务器（Linux） | CentOS 7.9 | 4台 | ✅（抽检2台） | 代表性抽样 |
| 9 | 主机设备 | 数据库服务器（Windows） | Windows Server 2019 | 2台 | ✅ | 核心数据存储 |
| 10 | 数据库 | 关系数据库 | MySQL 8.0 | 1套 | ✅ | 核心业务数据 |
| 11 | 应用系统 | 人社公共服务平台 | V3.0 | 1套 | ✅ | 核心测评对象 |
| 12 | 管理制度 | 安全管理制度汇编 | — | 1套（18份） | ✅ | 管理合规必需 |
| 13 | 人员 | 系统管理员/安全管理员 | — | 3人 | ✅ | 管理访谈对象 |

6.2 测评对象选取说明

| 序号 | 选取原则 | 应用说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应测尽测 | 所有标准明确要求的设备类型均纳入测评范围 |
| 2 | 关键性原则 | 核心交换机、防火墙、WAF、堡垒机、数据库服务器全部纳入 |
| 3 | 代表性原则 | 同型号、同配置的服务器（如Web服务器3台）抽检不少于30%（即至少1台），本次抽检2台 |
| 4 | 抽样原则 | 同类同配置设备抽样比例不低于30% |

七、测评指标

7.1 测评指标来源

本次测评指标依据GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》第三级安全要求确定。共涉及安全通用要求10个维度。

7.2 测评指标清单（第三级）

（一）安全技术指标

| 序号 | 安全类 | 安全控制点 | 测评项数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全物理环境 | 物理位置选择、物理访问控制、防盗窃防破坏、防雷击、防火、防水防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护 | 10 |
| 2 | 安全通信网络 | 网络架构、通信传输、可信验证 | 3 |
| 3 | 安全区域边界 | 边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计、可信验证 | 6 |
| 4 | 安全计算环境 | 身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护 | 11 |
| 5 | 安全管理中心 | 系统管理、审计管理、安全管理、集中管控 | 4 |

（二）安全管理指标

| 序号 | 安全类 | 安全控制点 | 测评项数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 安全管理制度 | 安全策略、管理制度、制定和发布、评审和修订 | 4 |
| 7 | 安全管理机构 | 岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查 | 5 |
| 8 | 安全管理人员 | 人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理 | 4 |
| 9 | 安全建设管理 | 定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务供应商选择 | 10 |
| 10 | 安全运维管理 | 环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理 | 14 |

测评项总计： 技术指标34个 + 管理指标37个 = 71个测评指标（每个指标下含若干具体测评项）

八、测评方法

8.1 测评方法概述

本次测评将综合运用以下三种方法：

| 序号 | 方法 | 适用场景 | 具体操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 访谈 | 安全管理、人员配置、制度执行 | 与系统管理员、安全管理员、运维人员等进行面对面交流 |
| 2 | 核查 | 技术配置、制度文档 | 登录设备查看配置、查阅文档、实地检查 |
| 3 | 测试 | 脆弱性发现、配置合规性 | 使用漏洞扫描工具、配置核查工具进行检测 |

8.2 访谈对象及内容

| 序号 | 访谈对象 | 访谈内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理员 | 系统架构、用户管理、权限分配、日常运维 |
| 2 | 安全管理员 | 安全策略配置、安全事件处置、安全审计 |
| 3 | 网络管理员 | 网络架构、设备配置、访问控制策略 |
| 4 | 数据库管理员 | 数据库安全配置、备份恢复策略 |
| 5 | 安全主管/负责人 | 安全管理制度、人员管理、应急预案 |

8.3 核查方法

| 序号 | 核查类型 | 核查内容 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备核查 | 交换机、防火墙配置合规性 | 登录设备查看配置、核查脚本 |
| 2 | 主机安全核查 | Windows/Linux安全基线 | 配置核查工具（Golin/SecurityBaseline） |
| 3 | 数据库核查 | MySQL安全配置 | 手动核查+工具辅助 |
| 4 | 应用安全核查 | 身份鉴别、访问控制功能验证 | 功能测试+代码审查 |
| 5 | 文档核查 | 管理制度文档完整性、有效性 | 文档审阅 |

8.4 测试方法

| 序号 | 测试类型 | 测试内容 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏洞扫描 | 对Web服务器、应用服务器、数据库服务器进行漏洞扫描 | Nessus/OpenVAS |
| 2 | Web应用扫描 | 对Web应用进行SQL注入、XSS等漏洞检测 | AWVS |
| 3 | 配置核查 | 操作系统、数据库安全配置基线核查 | 配置核查工具 |

九、测评日程安排

| 日期 | 工作内容 | 人员安排 |
| --- | --- | --- |
| 第1天（上午） | 项目启动会、客户对接、确认测评范围 | 全体成员 |
| 第1天（下午） | 安全管理文档查阅、人员访谈 | A组：张三（管理测评） |
| 第2天（上午） | 安全物理环境核查（现场勘查）、网络架构核查 | B组：李四（技术测评） |
| 第2天（下午） | 网络设备（交换机、防火墙）配置核查 | B组：李四 |
| 第3天（上午） | 主机安全基线核查（Linux/Windows） | C组：王六（主机测评） |
| 第3天（下午） | 数据库安全配置核查（MySQL） | C组：王六 |
| 第4天（上午） | 应用系统安全功能验证（身份鉴别、访问控制） | D组：赵七（应用测评） |
| 第4天（下午） | 漏洞扫描执行与结果分析 | D组：赵七 |
| 第5天（上午） | 补充核查、汇总发现 | 全体成员 |
| 第5天（下午） | 总结会、项目撤离 | 全体成员 |

十、人员分工与职责

| 角色 | 姓名 | 职责 | 资质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 张三 | 项目总体协调、进度管理、质量控制、客户沟通 | 高级测评师、CISP |
| 测评工程师A（网络/安全） | 李四 | 网络架构核查、网络设备配置核查、安全设备核查 | 中级测评师 |
| 测评工程师B（主机/数据库） | 王六 | 主机安全基线核查、数据库安全配置核查 | 中级测评师 |
| 测评工程师C（应用/漏洞） | 赵七 | 应用系统安全功能验证、漏洞扫描与结果分析 | 中级测评师 |
| 测评工程师D（管理） | 孙八 | 安全管理文档核查、人员访谈、记录整理 | 初级测评师 |
| 质量监督员 | 周九 | 测评过程质量监督、报告审核 | 高级测评师 |

十一、项目风险控制措施

| 序号 | 风险描述 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漏洞扫描可能影响系统稳定性 | 在非业务高峰期进行扫描；提前与客户确认应急回滚方案；测试前备份关键数据 |
| 2 | 客户业务临时变更影响测评进度 | 项目启动时预留2天缓冲时间；每日沟通确认次日安排 |
| 3 | 部分设备无法提供管理员权限 | 提前确认设备可访问性；通过配置文件导出方式替代 |
| 4 | 数据安全问题（客户敏感信息泄露） | 全体成员签署保密协议；测评数据仅在内部存储，不外传；测评报告脱敏处理 |
| 5 | 测评范围变更 | 严格按照“项目范围约定表”执行；变更需经双方书面确认 |

十二、附件

附件1：项目范围约定表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 委托单位 | XX市人力资源和社会保障局 |
| 被测系统名称 | 人社公共服务平台 |
| 安全保护等级 | 第三级 |
| 测评范围 | 全系统（互联网入口→数据库） |
| 测评标准 | GB/T 22239-2019 第三级 |
| 测评时间 | 2026年9月X日—X日（共5个工作日） |
| 保密要求 | 所有测评数据仅用于本次测评，不得外传 |

附件2：保密协议

（全文略，包含保密范围、保密期限、违约责任等条款）

附件3：系统定级报告摘要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 人社公共服务平台 |
| 系统描述 | 为全市500万参保人员提供社保查询、就业服务、人事人才等线上公共服务的综合平台 |
| 业务信息安全等级 | 第三级（S3） |
| 系统服务安全等级 | 第三级（A3） |
| 综合定级结果 | 第三级 |
| 定级依据 | GB/T 22240-2020 |

十三、方案结构分析要点（供学生讨论时参考）

方案核心六要素对应表

| 六要素 | 对应章节 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目概述 | 第三章 | 项目背景、被测系统简介、测评目的、安全保护等级 |
| 测评依据 | 第四章 | 法律法规4项、标准规范5项 |
| 测评范围 | 第五章 | 物理位置、网络区域、系统边界 |
| 测评对象 | 第六章 | 13类测评对象清单（含选取原则说明） |
| 测评指标 | 第七章 | 10个安全类、71个测评指标 |
| 测评方法 | 第八章 | 访谈/核查/测试三种方法 |
| 日程与人员 | 第九、十章 | 5天日程安排、5人分工表 |

方案优点分析

- 结构完整：涵盖全部六要素，逻辑清晰、层次分明

- 测评对象清单具体：明确了设备型号、数量、抽样比例和理由（体现“可量化”）

- 测评指标分类清晰：按技术和管理两大类，10个子类组织，便于对照

- 抽样理由充分：对同类设备均说明了“为什么抽检”“为什么全部纳入”

- 风险控制措施具体：针对5项风险均提出了可操作的应对措施

- 附件齐全：项目范围约定表、保密协议、定级报告摘要形成完整支撑

可改进之处

- 缺少网络拓扑图：方案中未附网络拓扑图，现场测评时会影响对网络架构的理解（可在附件中补充）

- 测评日程缺少“风险规避”备选方案：未安排因客户原因导致延期的备选日程（可在备注中增加“弹性时间”）

- 未明确“不适用项”的处理方式：对可能出现的“不适用”测评指标，未在方案中预定义判定标准（可在第七章补充说明）

使用说明：

- 适用场景：高职《信息安全测评与风险评估》课程“2.1 测评方案结构学习”活动中的实践任务

- 建议分组：每组4-5人，学生需对照讲义中的“六要素”逐一标出，并填写《方案结构分析记录表》

- 讨论引导：教师可引导学生从“六要素是否齐全”“测评对象清单是否具体”“抽样理由是否充分”三个维度进行分析

- 课时安排：15分钟（10分钟独立阅读与分析 + 5分钟小组讨论，选代表简要汇报）